АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2019 № 164

г.Одинцово

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды проживания на территории городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы

В целях приведения нормативных правовых актов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды проживания на территории городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области от 06.12.2017 № 571 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды проживания на территории городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы» (с изменениями и дополнениями утвержденными постановлением администрации городского поселения Одинцово от 17.01.2018 № 19, от 17.04.2018 № 155, от 16.05.2018 № 201, от 14.08.2018 № 353, от 11.10.2018 № 451, от 25.10.2018 № 486, от 21.11.2018 № 547, от 09.01.2019 № 10, от 24.01.2019 № 23) изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области и на официальном сайте городского поселения Одинцово в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Сушкова В.А., заместителя руководителя администрации – начальника управления транспорта, связи, дорожного хозяйства, строительства и развития малого и среднего предпринимательства Журавлева А.А., заместителя руководителя администрации – начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Гречко И.Я.

И.о. руководителя администрации А.Н. Будков

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек постановлению администрациигородского поселения Одинцовоот 17.04.2019 № 164Утвержденопостановлением администрациигородского поселения Одинцовоот «06» декабря 2016 г. № 571 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**на 2018-2022 годы**

2017 год

1. **Паспорт**

**муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды проживания на территории городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы**

**(далее – муниципальная программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименованиемуниципальной программы | Формирование современной комфортной городской среды проживания на территории городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области. |
| Задачи муниципальной программы | 1) Комфортная городская среда городского поселения Одинцово;2) Благоустройство территории городского поселения Одинцово;3) Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского поселения Одинцово;4) Развитие парков культуры и отдыха в городском поселении Одинцово. |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Координаторы муниципальной программы | Заместитель руководителя Администрации – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Гречко Игорь Ярославович;Заместитель руководителя Администрации - начальник управления транспорта, связи, дорожного хозяйства, строительства и развития малого и среднего предпринимательства Журавлев Андрей Александрович;Заместитель руководителя Администрации Сушков Вадим Алексеевич |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
| Всего | 1 022 819,70246 | 897 734,80719 | 656 755,31829 | 663 300,31829 | 663 300,31829 | 3 903 910,46452 |
| Средства Федерального бюджета | 25 505,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 505,39000 |
| Средства бюджета Московской области  | 63 799,39100 | 78 880,83187 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 142 680,22287 |
| Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 48 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 48 200,00000 |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 885 314,92146 | 818 853,97532 | 656 755,31829 | 663 300,31829 | 663 300,31829 | 3 687 524,85165 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Увеличение доли благоустроенных общественных и дворовых территорий от общего количества общественных и дворовых территорий городского поселения (по результатам инвентаризации) (процент/единица) | 63/50  | 76/60  | 86/68  | 96/76  | 100/79  |
| Количество благоустроенных общественных территорий (в разрезе видов территорий), в том числе: зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; скверы; площади. (единица) | 1 | 1 | - | - | - |
| Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями (единица) | 50 | 60 | 68 | 76 | 79 |
| Доля качелей с жестким подвесом переоборудованных на гибкие подвесы (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Площадь территорий поселения, обработанных от клещей (га) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Доля удовлетворённых заявок граждан от общего числа обращений по установке декоративных ограждающих конструкций (процент) | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора (единица) | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Доля удовлетворённых заявок граждан от общего числа обращений по санитарной рубке и опиловке сухостойных и аварийных деревьев (процент) | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 |
| Количество опор наружного освещения, установленных на территории городского поселения Одинцово в текущем году (единица) | - | 235 | 240 | 240 | 240 |
| Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников (процент) | - | 9 | 8,5 | 8 | 7,5 |
| Приведение к стопроцентному уровню освещенности территорий в соответствии с утвержденными нормативными значениями (процент) | - | 93 | 97 | 100 | 100 |
| Необходимое количество зданий, строений, сооружений, памятников, на которых проведены мероприятия по оснащению архитектурно-художественной подсветкой (единица) | - | - | - | - | - |
| Количество объектов обустроенных в рамках реализации проекта "Светлый город" (единица) | 6 | 6 | - | - | - |
| Количество отремонтированных подъездов многоквартирных домов (единица) | 362 | 50 | - | - | - |
| Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы (единица) | 19 | 30 | 27 | 31 | 30 |
| Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха (процент) | 100 | - | - | - | - |
| Количество созданных парков культуры и отдыха на территории городского поселения Одинцово (единица) | - | - | - | - | - |
| Количество обустроенных парков культуры и отдыха на территории городского поселения Одинцово (единица) | 2 | - | - | - | - |
| Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха (процент) | 105 | - | - | - | - |

1. **Общая характеристика проблем**

**формирование современной комфортной городской среды проживания**

**на территории городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области**

Развитие современного общества невозможно без улучшения среды его обитания. Одним из элементов улучшения окружающей среды для населения города является благоустройство территорий, приведение в надлежащее состояние, как общегородских территорий, так и территорий многоэтажной жилой застройки, внутри дворовых и иных территорий города. Решение данного вопроса отнесено к компетенции органов местного самоуправления и является одной из их функций, реализация, которой осуществляется посредством использования муниципального имущества и средств местных бюджетов.

В последние годы в городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории и социальному развитию поселения.

В целях обеспечения и повышения уровня комфортности и безопасности условий жизнедеятельности граждан, улучшения состояния и эстетического восприятия территории городского поселения Одинцово органы местного самоуправления в своей работе руководствуются Законом Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», который дает четкое определение дворовой территории.

Дворовая территория - это сформированная территория, прилегающая к одному или нескольким многоквартирным домам и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц или общественным зданиям и обеспечивающая их функционирование.

Проведенная инвентаризация всех дворовых территорий городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального Московской области свидетельствуют о том, что около 10 процентов от общего числа дворов на территории городского поселения Одинцово не соответствуют установленным требованиям. Как правило, такие объекты располагаются в новых микрорайонах городского поселения Одинцово. Привести эти объекты к стандарту, установленному законом Московской области «О благоустройстве в Московской области», - одна из задач муниципальной программы.

Система благоустройства городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области - это система принятия решений, направленных на социально-экономическое, экологическое, инженерное и архитектурно-планировочное обустройство территории городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области.

Работа по благоустройству городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области должна приобрести комплексный характер и вестись на постоянной основе в рамках реализации муниципальной программы.

Другим важнейшим направлением обеспечения комфортной среды проживания населения в городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области является приведение жилищного фонда городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области в нормативное состояние согласно федеральному законодательству и законодательству Московской области.

Ликвидация аварийного жилищного фонда является одной из социальных проблем, так как жилое помещение, находящееся в аварийном состоянии, угрожает безопасности и здоровью граждан.

Согласно статистическим данным на территории городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области расположено 718 многоквартирных домов (далее - МКД) общей площадью 6446 тыс. кв. м.

В последние годы в городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области возникла тенденция быстрого старения жилищного фонда, особенно той части, которая создана в первой половине XX века и по состоянию на сегодняшний день полностью выработала свой эксплуатационный ресурс: деревянные, каменные с деревянными перекрытиями, каркасно-засыпные малоэтажные (до 3 этажей) жилые дома**.**

Физический износ домов обусловлен активным старением конструктивных элементов и инженерного оборудования, что в том числе вызвано ненадлежащим техническим обслуживанием, отсутствием текущего ремонта и плановых капитальных ремонтов.

Так, распределение многоквартирных домов на территории городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области по проценту износа составляет:

от 0 до 30 процентов - 237 МКД;

от 31 до 65 процентов - 481 МКД;

Жилищный фонд в городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, признанный до 1 января 2016 года в установленном порядке аварийным, составляет два МКД, в которых проживает -0 человек.

Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрены мероприятия по созданию устойчивых механизмов финансирования расходов, которые связаны с проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

В целях выполнения приоритетных задач социально-экономического развития Московской области, создания правовых и организационных основ и координации работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, Правительством Московской области была создана организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» (далее - региональный оператор).

Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется исходя из критериев, установленных постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1187/58 «Об утверждении Порядка использования критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области»

 Наименование критериев:

1. Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома.
2. Дата последнего проведения капитального ремонта
3. Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
4. Процент собираемости взносов.

Использование указанных критериев должно обеспечивать перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Потребность людей в качественном отдыхе продолжает возрастать, в связи с этим роль городских парков как традиционного места массового отдыха невозможно переоценить. Для многих жителей отдых в парках становится зачастую единственной доступной возможностью провести время на природе, принять участие в массовых развлечениях. К услугам посетителей в парках имеются: физкультурно-оздоровительные объекты, детские и спортивные площадки, базы проката спортинвентаря. Наличие в парках больших лесных массивов способствует оздоровлению окружающей среды городского поселения Одинцово, позволяет людям отдохнуть на свежем воздухе, не совершая дальних поездок, дает возможность детям гармонично развиваться и познавать мир. В связи с этим парки являются излюбленным местом отдыха жителей городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области.

Из-за недостаточного финансирования на протяжении длительного времени имеющиеся на территории парков досуговые объекты нуждаются в реконструкции, кроме того, их количества недостаточно для посетителей парков. Большая часть территорий парков находится в заброшенном состоянии, на низком уровне находится экологическое состояние парков: на внушительной территории лесного массива на протяжении многих лет не производились работы по удалению поросли, очистке участков от древесной захламленности, удалению сухостойных и аварийных деревьев. Все это приводит к созданию ненадлежащих условий для существования в лесных массивах естественной флоры и фауны.

На фоне возрастающих потребностей населения в развитии современных форм досуга, привлекательного внешнего вида парков, рекламного обеспечения деятельности учреждения современное состояние парков культуры и отдыха не соответствует современным потребностям. Кроме того, в последнее десятилетие парки перестали быть многофункциональными. В них отсутствует инфраструктура для пожилых людей, молодежи, а также для маломобильных групп населения. В парках отсутствуют всесезонные помещения для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. Практика показала, что различные категории посетителей приходят в парки в разное время дня и с разными целями. Поэтому создание комфортных условий для всех категорий посетителей - главный ориентир развития территорий парков.

Основными приоритетами развития парков в настоящее время являются поддержание территории в надлежащем санитарном состоянии, своевременный уход и улучшение состояния зеленых насаждений с повышением их средозащитной и природоохранной эффективности, а также создание комфортных условий для повседневного отдыха населения; проведение работ по комплексному благоустройству территорий, создание зон отдыха; реконструкция существующих и создание новых современных объектов для отдыха, развлечений и занятий спортом.

Решение проблем в данной сфере предполагается через комплекс мероприятий муниципальной программы, направленных на благоустройство имеющихся парков. Мероприятия муниципальной программы требуют бюджетных расходов в течение длительного времени и не могут быть решены в пределах одного финансового года, что определяет целесообразность использования программно-целевого метода для их решения.

1. **Цели и задачи муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области. Настоящая цель достигается посредством решения комплекса следующих задач:

1. Комфортная городская среда городского поселения Одинцово;
2. Благоустройство территории городского поселения Одинцово;
3. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского поселения Одинцово;
4. Развитие парков культуры и отдыха в городском поселении Одинцово.

Решение указанных задач позволит создать условия для соблюдения нормативных требований по благоустройству и санитарному состоянию территорий, реализации жилищной реформы на территории городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, организации ремонта и надлежащего содержания жилищного фонда городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области.

1. **Перечень и краткое описание мероприятий муниципальной программы**

Решение задач муниципальной программы обеспечивается реализацией следующих мероприятий:

1. Комфортная городская среда городского поселения Одинцово.

Направление предполагает реализацию следующих мероприятий:

* 1. Благоустройство общественных территорий городского поселения Одинцово, в том числе:
		1. Благоустройство пешеходных улиц. Целью данного мероприятия является приведение внешнего облика улиц города в соответствие с современными требованиями.
		2. Формирование рекреационных, прогулочных зон. Рекреационные и прогулочные зоны предназначены и обустраиваются для организации активного массового отдыха населения.
		3. Благоустройство Центральной площади города Одинцово, вблизи ул. Неделина. В том числе:
			1. Благоустройство Центральной площади города Одинцово, вблизи ул. Неделина, в рамках данного мероприятия осуществляются следующие виды работ:
* инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы;
* разработку проектно-сметной документации и ее экспертизу (по решению Правительства Московской области);
* установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;
* закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования; озеленение;
* устройство игровых и спортивных площадок;
* устройство подпорной стены трибуны;
* мощение и укладку иных покрытий; укладку асфальта;
* устройство дорожек, в том числе велосипедных, устройство пандусов для маломобильных групп населения;
* установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;
* установку информационных стендов и знаков;
* приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена архитектурно-планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) муниципальных образований Московской области, имеющими положительное заключение художественного совета Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области и утвержденными главой муниципального образования Московской области);
	+ - 1. Благоустройство Центральной площади города Одинцово, вблизи ул. Неделина (2 очередь), в рамках мероприятия проводятся работы по приобретению технического сооружения (устройства) для развлечений, оснащенного электрическим приводом (аттракцион «Карусель»).
	1. Благоустройство дворовых территорий городского поселения Одинцово, в том числе:
		1. Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения Одинцово. В рамках мероприятия проводятся работы по приведению асфальтового покрытия проезжей части внутриквартальных дорог и проездов в соответствие с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», устройство парковок.
			1. Ремонт дворовых территорий (г.п. Одинцово Одинцовского р-на: 1. Г. Одинцово, Можайское ш., д. 130, 132, 134, 136). Перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий в рамках данного мероприятия включает в себя:

- замена асфальтового покрытия;

- устройство парковочного пространства;

- устройство тропиночной сети;

- замена бортового камня.

1.2.1.2. Ремонт дворовых территорий (г.п. Одинцово Одинцовского р-на: Одинцовский м.р., г. Одинцово, ул. Триумфальная, д. 2, 4, 5, 7, 8, 12; ул. Гвардейская, д.д. 7, 9). Перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий в рамках данного мероприятия включает в себя:

- замена асфальтового покрытия;

- устройство парковочного пространства;

- устройство тропиночной сети;

- замена бортового камня.

* + 1. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. В рамках мероприятия проводятся работы по изготовлению, монтажу новых детских игровых площадок (элементов игровых площадок) на территории поселения, что обеспечит своевременную замену устаревших конструкций, а также увеличение общей площади детских игровых площадок на территории городского поселения Одинцово, озеленение дворовых территорий, ремонт и установка новых контейнерных площадок, приобретение контейнеров (бункеров) для нужд поселения, установка информационных стендов, организация освещения (см. п. 2.2.1.).

Адресный перечень по комплексному благоустройству дворовых территорий:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| г. Одинцово, ул. Кутузовская, д.10, д.12, д.23, д.25, д.29, д.31, д.31, д.33, д.35 | - | 856,432 | - | - | - |
| г. Одинцово, ул. Комсомольская, д.7, д.7А, д.9, д.11 | - | 856,432 | - | - | - |
| г. Одинцово, ул. Белорусская, д.2, д.3, д.4, д.6, д.8, д.9, д.10, д.11, д.13 | - | 854,432 | - | - | - |

* + - 1. Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области. В рамках мероприятия проводятся работы по обустройству и установке детских игровых площадок, в том числе обустройство песочного дворика и устройство травмобезопасного резинового покрытия по следующим адресам: г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, у д. 165, ул. Молодежная, у д. 36, ул. Вокзальная, у д. 11, ул. Красногорское шоссе , у д. 8, ул. Комсомольская, у ДК «Солнечный», ул. Можайское шоссе, у д. 117, ул. Кутузовская, у д. 33. Финансовое обеспечение данного мероприятия осуществляется за счет средств бюджета поселения, в том числе за счет софинансирования из выше стоящих бюджетов.
1. Благоустройство территории городского поселения Одинцово.

Направление предполагает реализацию следующих мероприятий:

* 1. Создание условий для благоустройства территории городского поселения Одинцово, в том числе:
		1. Приобретение техники для нужд благоустройства территории городского поселения Одинцово. Данное мероприятие направлено на повышение материально-технического оснащения подведомственных учреждений для более качественного исполнения полномочий в части содержания, ремонта внутриквартальных дорог и проездов и иных функций.
		2. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с мусоросборных площадок, что обеспечит чистоту и порядок рядом с многоквартирными жилыми домами в соответствии с санитарными нормами и правилами.
		3. Организация перевозки грузов для нужд поселения, с целью обеспечения реализации соответствующих муниципальных услуг.
		4. Обслуживание мобильных туалетных кабин на территории поселения, что обеспечит соответствие установленным санитарным нормам и правилам при проведении массовых мероприятий на территории городского поселения Одинцово.
		5. Санитарная рубка и опиловка сухостойных и аварийных деревьев на территории поселения, что обеспечит безопасность населения и транспортных средств.
		6. Посадка древесно-кустарниковой растительности, что обеспечит улучшение экологической обстановки на территории поселения.
		7. Приобретение и установка урн (вдоль городских дорог, в скверах, зонах отдыха), для обеспечения чистоты на территории городского поселения Одинцово.
		8. Устройство декоративных ограждающих конструкций на территории городского поселения Одинцово. В рамках данного мероприятия проводятся работы по устройству ограждений общегородских, внутриквартальных, придомовых газонов, цветников, что обеспечит их соответствие действующим нормам, а также ограничит доступ пешеходов к газонам и цветникам; устройство ограждений детских игровых площадок, по обращениям уполномоченных Главы, по заявлениям жителей города, для обеспечения безопасности детей, а также предотвращению въезда транспортных средств на детские игровые площадки; изготовление и монтаж разделительных дуг безопасности на придомовых тротуарах, предотвращающих возможность въезда на тротуары автотранспортных средств, с целью обеспечения безопасности перемещения жителей по тротуарам.
		9. Приобретение песка, плодородного грунта по обращениям уполномоченных Главы, жителей города, с целью благоустройства дворовых территорий, детских игровых площадок, газонов и цветников.
		10. Приобретение цветочной рассады по обращениям уполномоченных Главы, жителей города, с целью своевременной посадки цветочной рассады и благоустройства дворовых территорий.
		11. Приобретение, установка малых архитектурных форм, скульптурных композиций, способствующих улучшению архитектурно-планировочного облика городского поселения Одинцово.
		12. Дезинсекция территории поселения от клещей, с целью обеспечения безопасности жителей городского поселения Одинцово.
		13. Обеспечение предоставления населению городского поселения Одинцово муниципальных услуг в сфере благоустройства (МБУ «ОГХ»), предусмотренных действующим законодательством.
		14. Уплата налога на имущество.
		15. Обслуживание и содержание мемориала «Вечный огонь» направленные на обеспечение сохранности объектов культурного наследия. В рамках мероприятий выполняются следующие работы:

- техническое обслуживание газопроводов и оборудования мемориала «Вечный огонь», а именно:

- проведение обследований подземного газопровода, с целью выявления мест повреждений изоляционного покрытия;

- осуществление контроля давления газа в газораспределительной системе;

- коррозийное обследование стальных подземных газопроводов, включающее в себя измерение электрических потенциалов на газопроводе и проверку эффективности работы электрозащитных установок;

- проверка наличия влаги и конденсата в газопроводах;

- текущий ремонт запорной арматуры и компенсаторов.

- Транспортировка газа;

- Оплата за газ.

* + 1. Содержание и ремонт шахтных колодцев направленные на создание благоприятных условий для обеспечения граждан водой.

2.1.17. Содержание мест захоронений на территории городского поселения Одинцово. Мероприятие включает в себя перечисление межбюджетных трансфертов в бюджет Одинцовского муниципального района на содержание мест захоронения, в том числе:

- выделение земельных участков для захоронений;

- инвентаризация и паспортизация захоронений;

- регистрация захоронений умерших в регистрационной книге;

- контроль за соблюдением порядка захоронений, соблюдение правил пожарной безопасности;

- ведение информационной базы данных по муниципальным кладбищам в электронном виде;

- обеспечение содержания, эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства кладбища;

- контроль за своевременной подготовкой могил, захоронений умерших (погибших), урн с прахом или праха после кремации, установка регистрационных знаков;

- содержание братских могил, могил, находящихся под охраной государства, других захоронений.

- зимнюю ручную очистку дорожек общего пользования, проходов между могилами, иных участков общего пользования на территории местных кладбищ;

- зимнюю механизированную очистку дорог, находящихся на территории муниципальных кладбищ;

- подсыпку дорожек песком и щебнем в зимний период;

- летнюю ручную очистку дорожек общего пользования, проходов между могилами, иных участков общего пользования;

- летнюю механизированную очистку дорог, находящихся на территории кладбищ;

- подсыпку дорожек песком и щебнем в летний период;

- сбор крупного и мелкого мусора на территории кладбищ, его погрузку и вывоз, уборку урн;

- поливку зеленых насаждений на территории кладбищ;

- устройство дорожек с асфальтобетонным покрытием;

- покраску ограждений;

- техническое обслуживание и ремонт инженерных коммуникаций.

2.2. Формирование комфортной городской световой среды, в том числе:

2.2.1. Организация уличного освещения мест общего пользования на территории городского поселения Одинцово. В рамках мероприятия осуществляется:

* проектирование и строительство объектов электроснабжения, что обеспечит удовлетворение растущих потребностей населения и организаций в электрической энергии.
* замена перегоревших электроламп и вышедшего из строя оборудования;
* замена, ремонт и техническое обслуживание светильников;
* замена пускателей;
* замена, ремонт и техническое обслуживание автоматики;
* обеспечение круглосуточного диспетчерского управления наружным освещением по графику включения и отключения сетей уличного освещения;
* текущий ремонт и техническое обслуживание воздушных и кабельных электролиний уличного освещения;
* обрезка деревьев вдоль воздушных и кабельных электролиний напряжением и утилизация спиленных веток;

- оплата электрической энергии, потребленной системой уличного освещения.

2.2.2. Организация архитектурно-художественного освещения города.

2.2.3. Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город». В рамках мероприятия проводятся работы по благоустройству территории городского поселения Одинцово в части устройства и капитального ремонта электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения и (или) дополнительном освещении улиц, проездов и социально значимых объектов, в том числе отобранных по итогам голосования жителей Московской области в рамках приоритетного проекта «Светлый город».

2.2.4. Экологические исследования оказания вредного воздействия воздушных линий электропередач, проходящих вблизи жилых домов на территории городского поселения.

3. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского поселения Одинцово.

Направление предполагает реализацию следующих мероприятий:

3.1. Приведение в надлежащее состояние подъездов МКД, в том числе:

3.1.1. Ремонт подъездов многоквартирных домов на территории городского поселения Одинцово. В рамках данного мероприятия выделяются субсидии на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов в МКД, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление МКД. Финансовое обеспечение данного мероприятия осуществляется за счет средств бюджета поселения, в том числе за счет софинансирования из выше стоящих бюджетов.

3.1.2. Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов. В рамках данного мероприятия выделяются субсидии на возмещение затрат, связанных с установкой камер видеонаблюдения в подъездах МКД, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление МКД. Финансовое обеспечение данного мероприятия осуществляется за счет средств бюджета поселения, в том числе за счет софинансирования из выше стоящих бюджетов.

3.2. Создание благоприятных условий для проживания граждан в МКД, расположенных на территории городского поселения Одинцово, в том числе:

3.2.1. Имущественный взнос в Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на обеспечение деятельности, что обеспечит реализацию требований Закона Московской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» от 01 июля 2013 года № 66/2013-ОЗ в отношении помещений, собственником которых является городское поселение Одинцово.

3.2.2. Софинансирование работ по капитальному ремонту общего имущества муниципальных многоквартирных домов на территории городского поселения Одинцово. В рамках мероприятия осуществляется участие в реализации мероприятий региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы». Мероприятие проводится с целью обеспечения сохранности жилищного фонда, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах.

Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, включает в себя:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

- ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

- ремонт крыши;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД;

- ремонт фундамента МКД.

3.2.3. Проведение оценки соответствия расположенных на территории городского поселения Одинцово помещений и многоквартирных домов установленным требованиям с целью признания помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, многоквартирных домов аварийными и подлежащих сносу или реконструкции.

Мероприятие предусматривает проведение ряда процедур по обследованию жилых помещений, подготовку соответствующей документации, работу с застройщиками и жителями.

4. Развитие парков культуры и отдыха в городском поселении Одинцово.

Направление предполагает реализацию следующих мероприятий:

* 1. Создание новых парков культуры и отдыха в городском поселении Одинцово. Увеличение количества территорий, доступных населению для отдыха и организации досуга.
	2. Благоустройство парков культуры и отдыха. Увеличение количества посетителей парков, приведение территорий парков в состояние, комфортное для посещений жителями и гостями городского поселения.
	3. Развитие парков культуры и отдыха городского поселения Одинцово, создание комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения городского поселения Одинцово, в том числе:
		1. Смотр-конкурс «Парки Подмосковья». В целях создания благоприятных условий для отдыха населения, улучшения экологической среды, повышения уровня благоустройства и качества парков муниципальных образований Московской области, стимулирования создания новых парковых территорий.
		2. Содержание парков культуры и отдыха городского поселения Одинцово. [Уборка территории](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70018446/%22%20%5Cl%20%222131020), работы по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений, содержание и эксплуатация дорог, освещение территории, проведения работ при строительстве, ремонте и реконструкции коммуникаций, особые требования к доступности городской среды, праздничное оформление.
			1. Обеспечение предоставления населению городского поселения Одинцово муниципальных услуг бюджетными учреждениями в сфере развития парков, создания комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения.
			2. Содержание имущества бюджетных учреждений в сфере развития парков, создания комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения.
			3. Развитие материально-технической базы бюджетных учреждений в сфере развития парков, создания комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения.
			4. Организация капитального и текущего ремонта бюджетных учреждений в сфере развития парков, создания комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения.

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации, источников и объемов их финансирования, представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

1. **Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить благоприятные условия жизнедеятельности населения городского поселения Одинцово, в том числе:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/иликачественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач  | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| Бюджет городского поселения Одинцово | Другие источники | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Комфортная городская среда городского поселения Одинцово | 389590,08933 | 124084,92000 | Увеличение доли благоустроенных общественных и дворовых территорий от общего количества общественных и дворовых территорий городского поселения (по результатам инвентаризации) | процент / единица | 50/40 | 63/50 | 76/60 | 86/68 | 96/76 | 100/79 |
| Количество благоустроенных общественных территорий (в разрезе видов территорий), в том числе: | единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| зоны отдыха | 1 | 1 | - | - | - | - |
| пешеходные зоны | - | - | - | - | - | - |
| набережные | - | - | - | - | - | - |
| скверы | - | - | - | - | - | - |
| площади | - | - | - | - | - | - |
| Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | единица | 40 | 50 | 60 | 68 | 76 | 79 |
| Доля качелей с жестким подвесом переоборудованных на гибкие подвесы | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Благоустройство территории городского поселения Одинцово | 2973926,45529 | 14850,40000 | Площадь территорий поселения, обработанных от клещей | га | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Доля удовлетворённых заявок граждан от общего числа обращений по установке декоративных ограждающих конструкций | процент | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора | единица | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Доля удовлетворённых заявок граждан от общего числа обращений по санитарной рубке и опиловке сухостойных и аварийных деревьев | процент | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 |
| Количество опор наружного освещения, установленных на территории городского поселения Одинцово в текущем году | единица | 230 | - | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников | процент | 10 | - | 9 | 8,5 | 8 | 7,5 |
| Приведение к стопроцентному уровню освещенности территорий в соответствии с утвержденными нормативными значениями | процент | 89 | - | 93 | 97 | 100 | 100 |
| Необходимое количество зданий, строений, сооружений, памятников, на которых проведены мероприятия по оснащению архитектурно-художественной подсветкой | единица | - | - | - | - | - | - |
| Количество объектов обустроенных в рамках реализации проекта "Светлый город" | единица | - | 6 | 6 | - | - | - |
| 3. | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского поселения Одинцово | 234662,78359 | 25035,44187 | Количество отремонтированных подъездов многоквартирных домов, в том числе: | единица | 451 | 362 | 50 | - | - | - |
| I этап (срок завершения до 31.08.2018) | 215 | - | - | - | - |
| II этап | 147 | - | - | - | - |
| Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | единица | 24 | 19 | 30 | 27 | 31 | 30 |
| 4. | Развитие парков культуры и отдыха в городском поселении Одинцово | 89345,52344 | 52414,85100 | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | процент | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Количество созданных парков культуры и отдыха на территории городского поселения Одинцово | единица | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Количество обустроенных парков культуры и отдыха на территории городского поселения Одинцово | единица | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | процент | 20 | 10 | - | - | - | - |

Методика расчета значений целевых индикаторов задач и показателей эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы определяется степенью достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей:

**Задача 1. Комфортная городская среда**

Показатель 1.1. «Увеличение доли благоустроенных общественных и дворовых территорий от общего количества общественных и дворовых территорий городского поселения Одинцово».

Единица измерения: процент/единиц.

Алгоритм определения значения целевого показателя: отношение количества благоустроенных общественных и дворовых территорий к общему количеству общественных и дворовых территорий.

Показатель 1.2. «Количество благоустроенных общественных территорий»

Единица измерения: единиц.

Методика расчета:

Значение показателя определяется суммой единиц благоустроенных общественных территорий, включенных в адресный перечень общественных территорий.

Показатель 1.3. «Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями»

Единица измерения: единиц.

Методика расчета:

Значение показателя определяется суммой единиц обустроенных дворовых территорий, включенных в адресный перечень дворовых территорий (не менее 10% дворовых территорий).

**Задача 2. Благоустройство территории городского поселения Одинцово**

Показатель 2.1. «Доля удовлетворённых заявок граждан от общего числа обращений по защите территории от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных.

Единица измерения: процент.

Значение показателя определяется отношением удовлетворённых заявок граждан к общему числу обращений граждан по защите от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных.

Показатель 2.2. «Площадь территорий поселения, обработанных от клещей».

Единица измерения: га.

Значение показателя определяется суммой гектар территорий поселения, на которых проведены мероприятия по обработке от клещей.

Показатель 2.3. «Доля удовлетворённых заявок граждан от общего числа обращений по установке декоративных ограждающих конструкций».

Единица измерения: процент.

Значение показателя определяется отношением удовлетворённых заявок граждан к общему числу обращений граждан по установке декоративных ограждающих конструкций.

Показатель 2.4. «Количество установленных (отремонтированных) контейнерных площадок по сбору мусора».

Единица измерения: единица.

Значение показателя определяется суммой единиц контейнерных площадок по сбору мусора, которые установлены или отремонтированы.

Показатель 2.5. «Доля удовлетворённых заявок граждан от общего числа обращений по санитарной рубке и опиловке сухостойных и аварийных деревьев».

Единица измерения: процент.

Значение показателя определяется отношением удовлетворённых заявок граждан к общему числу обращений граждан по санитарной рубке и опиловке сухостойных и аварийных деревьев.

Показатель 2.6. «Количество опор наружного освещения, установленных на территории городского поселения Одинцово в текущем году».

Единица измерения: единицы.

Алгоритм определения значения показателя: количество опор наружного освещения, установленных на территории городского поселения Одинцово в текущем году.

Показатель 2.7. «Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП иэнергоэффективных светильников

Единица измерения: процент.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества энергосберегающих светильников на опорах уличного освещения, установленных на территории городского поселения Одинцово в текущем году, к общему количеству светильников на опорах уличного освещения на территории городского поселения Одинцово.

Показатель 2.8. Приведение к стопроцентному уровню освещенности территорий с утвержденными нормативными значениями.

Единица измерения: процент.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества существующих светильников, установленных на опорах уличного освещения на территории городского поселения Одинцово в текущем году, к количеству светильников необходимых для доведения к стопроцентному уровню освещенности территории городского поселения Одинцово.

Показатель 2.9. «Необходимое количество зданий, строений, сооружений, памятников на которых проведены мероприятия по оснащению архитектурно-художественной подсветкой ».

Единица измерения: единицы.

Алгоритм определения значения показателя: количество светильников архитектурно-художественной подсветки, установленных на территории городского поселения Одинцово в текущем году.

**Задача 3.** **Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского поселения Одинцово.**

Показатель 3.1.: «Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы"».

Единица измерения: единицы.

Алгоритм определения значения показателя: количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в текущем году.

Показатель 3.2.: «Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт».

Единица измерения: процент.

Алгоритм определения значения целевого показателя: соотношение фактического уровня оплаты, поступившей в НО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» Московской области к размеру взноса за капитальный ремонт, утверждаемый постановлением Правительства Московской области, на один квадратный метр общей площади помещения, принадлежащего собственнику такого помещения, умноженному на сумму площади домового фонда муниципального образования.

Результативность реализации программных мероприятий определяется по степени достижения запланированных результатов.

**Задача 4. Развитие парков культуры и отдыха в городском поселении Одинцово.**

 Показатель 1.1. «Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и

отдыха».

Единица измерения: процент.

Методика расчета:

Значение показателя определяется обеспеченностью парками культуры и отдыха на количество проживающих жителей в городском поселении Одинцово. На количество населения более 30 тыс. чел. – 1 парк культуры и отдыха (распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»).

Показатель 1.2. «Количество созданных парков культуры и отдыха на территории городского поселения Одинцово».

Единица измерения: единица.

Методика расчета:

Значение показателя определяется суммой созданных парков культуры и отдыха на территории городского поселения Одинцово

 Показатель 1.3. «Количество обустроенных парков культуры и отдыха на территории городского поселения Одинцово».

Единица измерения: единица.

Методика расчета:

Значение показателя определяется количество обустроенных парков культуры и отдыха на территории городского поселения Одинцово

 Показатель 1.4. «Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха».

Единица измерения: процент.

Методика расчета:

Значение показателя рассчитывается как отношение числа посетителей парков культуры и отдыха на территории городского поселения Одинцово в текущем году к базовому значению посетителей парков культуры и отдыха на территории городского поселения Одинцово.

1. **Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Одинцово.

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2018-2022 годах составит:

2018 год – 1031336,12252 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет – 25 505,39000 тыс. руб.;

бюджет Московской области – 63799,391 тыс. руб.,

бюджет Одинцовского муниципального района – 48200,00000 тыс. руб.;

бюджет городского поселения Одинцово – 893831,34152 тыс. руб.

2019 год – 897 734,80719 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб.;

бюджет Московской области – 78880,83187 тыс. руб.,

бюджет городского поселения Одинцово – 818853,97532 тыс. руб.

2020 год – 656755,31829 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб.;

бюджет Московской области – 0,00000 тыс. руб.,

бюджет городского поселения Одинцово – 656755,31829 тыс. руб.,

2021 год – 663300,31829 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб.;

бюджет Московской области – 0,00000 тыс. руб.,

бюджет городского поселения Одинцово – 663300,31829 тыс. руб.,

2022 год – 663300,31829 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб.;

бюджет Московской области – 0,00000 тыс. руб.,

бюджет городского поселения Одинцово – 663300,31829 тыс. руб.,

**VII. Оценка эффективности реализации муниципальной программы,**

 **отчетность о реализации мероприятий**

 **муниципальной программы**

Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, формируется отчет о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, по форме согласно приложению № 6 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы раз в полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, формируется оперативный отчет, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Оперативный [отчет](#Par741) о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме согласно приложению № 7 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области.

Отчет размещается на официальном сайте городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области в сети Интернет.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы ежегодно, до 20 марта года, следующего за отчетным, формируется годовой отчет о реализации муниципальной программы.

После окончания срока реализации муниципальной программы не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, формируется итоговый отчет о ее реализации.

Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования муниципальной программы;

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно [приложениям № 7](#Par741) и [№ 8](#Par795) к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области.

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно [приложениям № 8](#Par795) и [№ 9](#Par840) к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области.

Отчеты размещаются на официальном сайте городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области в сети Интернет.

Результативность муниципальной программы определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа ее реализации.

Индекс результативности муниципальной программы определяется по формуле:

Iр = ∑ (Mп × S), где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей;

Mп - весовое значение показателя (вес показателя). Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mп = 1 / N, где

N - общее число показателей.

В случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений, соотношение рассчитывается по формуле:

S = Rф / Rп, где

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя.

В случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений, соотношение рассчитывается по формуле:

S = Rп / Rф, где

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

В случае использования качественных показателей, S=1 при достижении запланированного значения, S=0 в обратном случае.

Под эффективностью муниципальной программы понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам.

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности определяется по формуле:

Iэ = (Vф x Iр) / Vп, где

Iэ - индекс эффективности;

Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Высокий уровень эффективности: 0,9 <= Iэ <= 1,1

Запланированный уровень эффективности: 0,8 <= Iэ < 0,9.

Низкий уровень эффективности: Iэ < 0,8.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование

современной комфортной городской среды проживания

на территории городского поселения Одинцово

Одинцовского муниципального района

Московской области»

на 2018-2022 годы

**Перечень мероприятий**

**муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды проживания**

**на территории городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области»**

**на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финанси-рования мероприятия в 2017 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|   | **Мероприятия муниципальной программы:** |   |
| **1.** | **Задача 1: Комфортная городская среда городского поселения Одинцово** | **ИТОГО** | **292 425,88081** | **513 675,00933** | **204 237,92515** | **179 503,52418** | **42 252,52000** | **43 840,52000** | **43 840,52000** |  |
| **Средствафедерального бюджета** | **2018-2022** | **39 906,48000** | **25 505,39000** | **25 505,39000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Средствабюджета Московской области** | **99 307,52000** | **98 579,53000** | **35 940,82000** | **62 638,71000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Средствабюджета городского поселения Одинцово** | **153 211,88081** | **389 590,08933** | **142 791,71515** | **116 864,81418** | **42 252,52000** | **43 840,52000** | **43 840,52000** |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: Благоустройство общественных территорий городского поселения Одинцово, в том числе: | Всего | 180 015,71961 | 100 553,76800 | 99 781,06800 | 772,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;  |
| Средствафедерального бюджета\* | 2018-2022 | 38 760,00000 | 24 891,74000 | 24 891,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средствабюджета Московской области\* | 75 240,00000 | 35 418,08000 | 35 418,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средствабюджета городского поселения Одинцово | 66 015,71961 | 40 243,94800 | 39 471,24800 | 772,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.1. | Благоустройство пешеходных улиц. | Средствабюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 59 465,71961 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.2. | Формирование рекреационных, прогулочных зон | Средствабюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 550,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.3. | Благоустройство Центральной площади города Одинцово, вблизи ул. Неделина | Всего | 120 000,00000 | 100 553,76800 | 99 781,06800 | 772,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средствафедерального бюджета | 2018-2022 | 38 760,00000 | 24 891,74000 | 24 891,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средствабюджета Московской области | 75 240,00000 | 35 418,08000 | 35 418,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средствабюджета городского поселения Одинцово | 6 000,00000 | 40 243,94800 | 39 471,24800 | 772,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.3.1. | Благоустройство Центральной площади города Одинцово, вблизи ул. Неделина | Всего | 120 000,00000 | 74 588,70000 | 74 588,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средствафедерального бюджета | 2018-2022 | 38 760,00000 | 24 891,74000 | 24 891,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средствабюджета Московской области | 75 240,00000 | 21 204,08000 | 21 204,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средствабюджета городского поселения Одинцово | 6 000,00000 | 28 492,88000 | 28 492,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 1.1.3.2. | Благоустройство Центральной площади города Одинцово, вблизи ул. Неделина (2 очередь) | Всего | 0,00000 | 23 000,00000 | 23 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средствабюджета Московской области |   | 0,00000 | 14 214,00000 | 14 214,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средствабюджета городского поселения Одинцово | 0,00000 | 8 786,00000 | 8 786,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: Благоустройство дворовых территорий городского поселения Одинцово, в том числе: | Всего | 112 410,16120 | 413 121,24133 | 104 456,85715 | 178 730,82418 | 42 252,52000 | 43 840,52000 | 43 840,52000 |   |
| Средства федерального бюджета | 2018-2022 | 1 146,48000 | 613,65000 | 613,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета Московской области | 24 067,52000 | 63 161,45000 | 522,74000 | 62 638,71000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средствабюджета городского поселения Одинцово | 87 196,16120 | 349 346,14133 | 103 320,46715 | 116 092,11418 | 42 252,52000 | 43 840,52000 | 43 840,52000 |  |
| 1.2.1. | Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения Одинцово, в том числе: | Всего | 87 463,26402 | 262 858,81526 | 86 017,35715 | 88 429,45811 | 28 412,00000 | 30 000,00000 | 30 000,00000 | отдел транспорта, связи дорожного хозяйства Управления транспорта, связи, дорожного хозяйства, строительства и развития малого и среднего предпринимательства |
| Средства федерального бюджета | 2018-2022 | 1 146,48000 | 613,65000 | 613,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 22 760,52000 | 10 681,45000 | 522,74000 | 10 158,71000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 63 556,26402 | 251 563,71526 | 84 880,96715 | 78 270,74811 | 28 412,00000 | 30 000,00000 | 30 000,00000 |
| 1.2.1.1. | Ремонт дворовых территорий\*\*(г.п. Одинцово Одинцовского р-на:1. Г. Одинцово, Можайское ш., д. 130, 132, 134, 136) | Всего | 0,00000 | 1 838,82000 | 1 838,82000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | отдел транспорта, связи дорожного хозяйства Управления транспорта, связи, дорожного хозяйства, строительства и развития малого и среднего предпринимательства |
| Средства федерального бюджета | 2018-2022 | 0,00000 | 613,65000 | 613,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 522,74000 | 522,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 0,00000 | 702,43000 | 702,43000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2.1.2. | Ремонт дворовых территорий\*\*(г.п. Одинцово Одинцовского р-на:Одинцовский м.р., г. Одинцово, ул. Триумфальная, д. 2, 4, 5, 7, 8, 12;ул. Гвардейская, д.д. 7, 9) | Всего | 0,00000 | 16 306,12000 | 0,00000 | 16 306,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | отдел транспорта, связи дорожного хозяйства Управления транспорта, связи, дорожного хозяйства, строительства и развития малого и среднего предпринимательства |
| Средства федерального бюджета | 2018-2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 10 158,71000 | 0,00000 | 10 158,71000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 0,00000 | 6 147,41000 | 0,00000 | 6 147,41000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2.2. | Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Итого | 24 946,89718 | 150 262,42607 | 18 439,50000 | 90 301,36607 | 13 840,52000 | 13 840,52000 | 13 840,52000 | отдел по благоустройству и озеленению территории Управления ЖКХ и благоустройства |
| Средствабюджета Московской области | 2018-2022 | 1 307,00000 | 52 480,00000 | 0,00000 | 52 480,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средствабюджета городского поселения Одинцово | 23 639,89718 | 97 782,42607 | 18 439,50000 | 37 821,36607 | 13 840,52000 | 13 840,52000 | 13 840,52000 |
|  1.2.2.1. \*\*\* | Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | Итого | 0,00000 | 52 000,00000 | 0,00000 | 52 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | отдел по благоустройству и озеленению территории Управления ЖКХ и благоустройства |
| Средствабюджета Московской области | 2018-2022 | 0,00000 | 51 480,00000 | 0,00000 | 51 480,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средствабюджета городского поселения Одинцово | 0,00000 | 520,00000 | 0,00000 | 520,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2.** | **Задача 2: Благоустройство территории городского поселения Одинцово** | **ИТОГО** | **410 846,17785** | **2 988 776,85529** | **604 200,85928** | **656 830,81614** | **572 610,39329** | **577 567,39329** | **577 567,39329** |  |
| **Средствафедерального бюджета** | **2018-2022** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| **Средствабюджета Московской области** | **798,75000** | **14 850,40000** | **2 649,32000** | **12 201,08000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| **Средствабюджета городского поселения Одинцово** | **410 047,42785** | **2 973 926,45529** | **601 551,53928** | **644 629,73614** | **572 610,39329** | **577 567,39329** | **577 567,39329** |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: Создание условий для благоустройства территории городского поселения Одинцово, в том числе: | ИТОГО | 327 645,22034 | 2 562 975,79359 | 525 670,48995 | 546 374,46592 | 493 672,27924 | 498 629,27924 | 498 629,27924 |   |
| Средствафедерального бюджета | 2018-2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средствабюджета Московской области | 798,75000 | 4 725,53000 | 53,03000 | 4 672,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средствабюджета городского поселения Одинцово | 327 645,22034 | 2 558 250,26359 | 525 617,45995 | 541 701,96592 | 493 672,27924 | 498 629,27924 | 498 629,27924 |   |
| 2.1.1. | Приобретение техники для нужд благоустройства территории городского поселения Одинцово | Итого |   | 626,80000 | 4 672,50000 | 0,00000 | 4 672,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление транспорта, связи, дорожного хозяйства, строительства и развития малого и среднего предпринимательства |
| Средствабюджета Московской области | 2018-2022 | 391,75000 | 4 672,50000 | 0,00000 | 4 672,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средствабюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 235,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.2. | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с мусоросборных площадок | Средствабюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 8 936,00000 | 14 878,16942 | 4 658,91335 | 305,25607 | 0,00000 | 4 957,00000 | 4 957,00000 | отдел по благоустройству и озеленению территории Управления ЖКХ и благоустройства |
| 2.1.3. | Организация перевозки грузов для нужд городского поселения Одинцово | Средствабюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 0,00000 | 3 289,17644 | 2 089,17644 | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 | отдел по благоустройству и озеленению территории Управления ЖКХ и благоустройства |
| 2.1.4. | Обслуживание мобильных туалетных кабин на территории поселения | Средствабюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 528,40000 | 873,72486 | 82,00000 | 191,72486 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | отдел по благоустройству и озеленению территории Управления ЖКХ и благоустройства |
| 2.1.5. | Санитарная рубка и опиловка сухостойных и аварийных деревьев на территории поселения | Средствабюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 918,31819 | 9 618,88442 | 1 618,88442 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | отдел по благоустройству и озеленению территории Управления ЖКХ и благоустройства |
| 2.1.6. | Посадка древесно-кустарниковой растительности на территории поселения | Средствабюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 99,40000 | 800,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | отдел по благоустройству и озеленению территории Управления ЖКХ и благоустройства |
| 2.1.7. | Приобретение и установка урн (вдоль городских дорог, в скверах, зонах отдыха) | Средствабюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 0,00000 | 397,60000 | 200,00000 | 197,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | отдел по благоустройству и озеленению территории Управления ЖКХ и благоустройства |
| 2.1.8. | Устройство декоративных ограждающих конструкций на территории городского поселения Одинцово | Средствабюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 11 058,54822 | 774,71201 | 274,71201 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | отдел по благоустройству и озеленению территории Управления ЖКХ и благоустройства |
| 2.1.9. | Приобретение песка, плодородного грунта по обращениям уполномоченных Главы, жителей города | Средствабюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 562,22200 | 4 752,46303 | 752,46303 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | отдел по благоустройству и озеленению территории Управления ЖКХ и благоустройства |
| 2.1.10. | Приобретение цветочной рассады по обращениям уполномоченных Главы, жителей города | Средствабюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 395,00000 | 3 458,75000 | 658,75000 | 700,00000 | 700,00000 | 700,00000 | 700,00000 | отдел по благоустройству и озеленению территории Управления ЖКХ и благоустройства |
| 2.1.11. | Приобретение, установка малых архитектурных форм, скульптурных композиций | Всего | 2018-2022 | 0,00000 | 485,81000 | 285,81000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | отдел по благоустройству и озеленению территории Управления ЖКХ и благоустройства |
| Средствабюджета Московской области | 0,00000 | 53,03000 | 53,03000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средствабюджета городского поселения Одинцово | 0,00000 | 432,78000 | 232,78000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.12. | Дезинсекция территории городского поселения Одинцово от клещей | Средствабюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 55,55500 | 812,49892 | 70,09892 | 185,60000 | 185,60000 | 185,60000 | 185,60000 | отдел по благоустройству и озеленению территории Управления ЖКХ и благоустройства |
| 2.1.13. | Обеспечение предоставления населению городского поселения Одинцово муниципальных услуг в сфере благоустройства (МБУ "ОГХ") | Средствабюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 265 727,82928 | 2 385 353,27228 | 483 444,03112 | 509 938,92244 | 463 990,10624 | 463 990,10624 | 463 990,10624 | отдел по благоустройству и озеленению территории Управления ЖКХ и благоустройства |
| 2.1.14. | Уплата налога на имущество | Средствабюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 0,00000 | 164,30000 | 40,00000 | 108,70000 | 5,20000 | 5,20000 | 5,20000 | Управление экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности |
| 2.1.15. | Обслуживание и содержание мемориала "Вечный огонь" | Итого | 2018-2022 | 776,68740 | 2 011,71735 | 489,98580 | 385,85055 | 378,62700 | 378,62700 | 378,62700 | Отдел по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений, обслуживанию и развитию инженерной инфраструктуры |
| Средствабюджета Московской области | 407,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средствабюджета городского поселения Одинцово | 369,68740 | 2 011,71735 | 489,98580 | 385,85055 | 378,62700 | 378,62700 | 378,62700 |
| 2.1.16. | Содержание и ремонт шахтных колодцев | Средствабюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 161,51025 | 1 419,32970 | 219,32970 | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 | Отдел по работе в сельских населенных пунктах |
| 2.1.17. | Устройство площадок для выгула собак | Средствабюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 0,00000 | 5 650,98400 | 0,00000 | 1 412,74600 | 1 412,74600 | 1 412,74600 | 1 412,74600 | отдел по благоустройству и озеленению территории Управления ЖКХ и благоустройства |
| 2.1.18. | Содержание мест захоронений на территории городского поселения Одинцово | Средствабюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 38 597,70000 | 123 561,90116 | 30 786,33516 | 23 775,56600 | 23 000,00000 | 23 000,00000 | 23 000,00000 | отдел по благоустройству и озеленению территории Управления ЖКХ и благоустройства |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: Формирование комфортной городской световой среды, в том числе: | Всего: | 82 402,20751 | 425 801,06170 | 78 530,36933 | 110 456,35022 | 78 938,11405 | 78 938,11405 | 78 938,11405 |   |
| Средствабюджета Московской области | 2018-2022 | 0,00000 | 10 124,87000 | 2 596,29000 | 7 528,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средствабюджета городского поселения Одинцово | 82 402,20751 | 415 676,19170 | 75 934,07933 | 102 927,77022 | 78 938,11405 | 78 938,11405 | 78 938,11405 | Отдел по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений, обслуживанию и развитию инженерной инфраструктуры Управления ЖКХ и благоустройства |
| 2.2.1. | Организация уличного освещения мест общего пользования на территории городского поселения Одинцово | Всего: | 82 402,20751 | 411 086,34347 | 75 979,14510 | 98 292,85622 | 78 938,11405 | 78 938,11405 | 78 938,11405 |
| Средствабюджета Московской области | 2018-2022 | 0,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средствабюджета городского поселения Одинцово | 82 402,20751 | 410 086,34347 | 74 979,14510 | 98 292,85622 | 78 938,11405 | 78 938,11405 | 78 938,11405 |
| 2.2.2. | Организация архитектурно-художественного освещения города | Средствабюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2.3. | Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» | Всего: | 0,00000 | 14 635,62423 | 2 551,22423 | 12 084,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средствабюджета Московской области | 2018-2022 | 0,00000 | 9 124,87000 | 1 596,29000 | 7 528,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средствабюджета городского поселения Одинцово | 0,00000 | 5 510,75423 | 954,93423 | 4 555,82000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2.4. | Экологические исследования оказания вредного воздействия воздушных линий электропередач, проходящих вблизи жилых домов на территории городского поселения | Средствабюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 0,00000 | 79,09400 | 0,00000 | 79,09400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **3.** | **Задача 3: Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского поселения Одинцово** | **ВСЕГО** | **90 526,62000** | **259 698,22546** | **72 620,54359** | **61 400,46687** | **41 892,40500** | **41 892,40500** | **41 892,40500** |  |
| **Средствабюджета Московской области** | **2018-2022** | **32 201,00000** | **25 035,44187** | **20 994,40000** | **4 041,04187** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| **Средствабюджета городского поселения Одинцово** | **58 325,62000** | **234 662,78359** | **51 626,14359** | **57 359,42500** | **41 892,40500** | **41 892,40500** | **41 892,40500** |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: Приведение в надлежащее состояние подъездов МКД | Всего | 51 523,00000 | 52 321,20187 | 32 813,14000 | 19 508,06187 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Отдел по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений, обслуживанию и развитию инженерной инфраструктуры Управления ЖКХ и благоустройства |
| Средствабюджета Московской области | 2018-2022 | 32 201,00000 | 25 035,44187 | 20 994,40000 | 4 041,04187 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средствабюджета городского поселения Одинцово | 19 322,00000 | 27 285,76000 | 11 818,74000 | 15 467,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1.1. | Ремонт подъездов многоквартирных домов на территории городского поселения Одинцово | Всего | 51 523,00000 | 47 289,73187 | 30 939,12000 | 16 350,61187 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средствабюджета Московской области | 2018-2022 | 32 201,00000 | 23 161,42187 | 19 120,38000 | 4 041,04187 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средствабюджета городского поселения Одинцово | 19 322,00000 | 24 128,31000 | 11 818,74000 | 12 309,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1.2. | Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов | Всего | 0,00000 | 5 031,47000 | 1 874,02000 | 3 157,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средствабюджета Московской области | 2018-2022 | 0,00000 | 1 874,02000 | 1 874,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средствабюджета городского поселения Одинцово | 0,00000 | 3 157,45000 | 0,00000 | 3 157,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: Создание благоприятных условий для проживания граждан в МКД, расположенных на территории городского поселения Одинцово, в том числе: | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 39 003,62000 | 207 377,02359 | 39 807,40359 | 41 892,40500 | 41 892,40500 | 41 892,40500 | 41 892,40500 | Отдел по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений, обслуживанию и развитию инженерной инфраструктуры Управления ЖКХ и благоустройства |
| 3.2.1. | Имущественный взнос в Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на обеспечение деятельности | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 39 003,62000 | 207 377,02359 | 39 807,40359 | 41 892,40500 | 41 892,40500 | 41 892,40500 | 41 892,40500 |
| 3.2.2. | Софинансирование работ по капитальному ремонту общего имущества муниципальных многоквартирных домов на территории городского поселения Одинцово. | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2018-2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2.3. | Признание жилых помещений непригодными для проживания | не требует финансирования | 2018-2022 | не требует финансирования |
| **4.** | **Задача 4: Развитие парков культуры и отдыха в городском поселении Одинцово** | **ВСЕГО** | **84 214,43234** | **141 760,37444** | **141 760,37444** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **2018-2022** | **1 398,54400** | **4 214,85100** | **4 214,85100** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Средства бюджета Одинцовского муниципального района** | **0,00000** | **48 200,00000** | **48 200,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Средства бюджета городского поселения Одинцово** | **82 815,88834** | **89 345,52344** | **89 345,52344** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: Создание новых паков культуры и отдыха в городском поселении Одинцово | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Отдел по делам молодежи, культуре и спорту |
| Средства бюджета Московской области | 2018-2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: Благоустройство парков культуры и отдыха | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Отдел по делам молодежи, культуре и спорту |
| Средства бюджета Московской области | 2018-2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.3. | Основное мероприятие 3: Развитие парков культуры и отдыха городского поселения Одинцово, создание комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения городского поселения Одинцово, в том числе: | Всего | 84 214,43234 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Отдел по делам молодежи, культуре и спорту |
| Средства бюджета Московской области | 2018-2022 | 1 398,54400 | 4 214,85100 | 4 214,85100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0,00000 | 48 200,00000 | 48 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 82 815,88834 | 89 345,52344 | 89 345,52344 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.3.1. | Смотр-конкурс "Парки Подмосковья" | Средства бюджета Московской области | 2018-2022 | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.3.2. | Содержание парков культуры и отдыха городского поселения Одинцово | Всего | 83 214,43234 | 141 760,37444 | 141 760,37444 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 2018-2022 | 398,54400 | 4 214,85100 | 4 214,85100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0,00000 | 48 200,00000 | 48 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 82 815,88834 | 89 345,52344 | 89 345,52344 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.3.2.1. | Обеспечение предоставления населению городского поселения Одинцово муниципальных услуг бюджетными учреждениями в сфере развития парков, создания комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения | Всего | 79 560,60334 | 134 895,85795 | 134 895,85795 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета Московской области | 2017-2021 | 398,54400 | 4 214,85100 | 4 214,85100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Отдел по делам молодежи, культуре и спорту |
| Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0,00000 | 48 200,00000 | 48 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 79 162,05934 | 82 481,00695 | 82 481,00695 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.3.2.2. | Содержание имущества бюджетных учреждений в сфере развития парков, создания комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2017-2021 | 3 653,82900 | 5 646,41649 | 5 646,41649 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.3.2.3. | Развитие материально-технической базы бюджетных учреждений в сфере развития парков, создания комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2017-2021 | 0,00000 | 1 218,10000 | 1 218,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.3.2.4. | Организация капитального и текущего ремонта бюджетных учреждений в сфере развития парков, создания комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2017-2021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **878 013,11100** | **3 903 910,46452** | **1 022 819,70246** | **897 734,80719** | **656 755,31829** | **663 300,31829** | **663 300,31829** |   |
|   | **Федеральный бюджет** | **39 906,48000** | **25 505,39000** | **25 505,39000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
|   | **бюджет Московской области** | **133 705,81400** | **142 680,22287** | **63 799,39100** | **78 880,83187** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
|   | **бюджет Одинцовского муниципального района** | **0,00000** | **48 200,00000** | **48 200,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
|   | **бюджет городского поселения Одинцово** | **704 400,81700** | **3 687 524,85165** | **885 314,92146** | **818 853,97532** | **656 755,31829** | **663 300,31829** | **663 300,31829** |   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Объем финансирования мероприятия указан в соответствии с государственной программой Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы.

\*\* **-** Адреса объектов указаны в соответствии с государственной программой Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

\*\*\* - Мероприятие включено в программу в соответствии с письмом Министерства благоустройства Московской области от 17.04.2019 № 10 Исх-134/5

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование

современной комфортной городской среды проживания

на территории городского поселения Одинцово

Одинцовского муниципального района

Московской области»

на 2018-2022 годы

**Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной комфортной городской среды проживания на территории городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области»**

**на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача № | Наименование мероприятия муниципальной программы | Источник финансирования | КБК | Общий объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате мероприятия |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Комфортная городская среда городского поселения Одинцово |   | **ВСЕГО** | **212 754,34521** | **179 503,52418** | **42 252,52000** | **43 840,52000** | **43 840,52000** |   |
| Средства федерального бюджета | **Итого** | **25 505,39000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| 039 0409 08102L5550 244 | 613,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0503 08101L5550 244 | 24 891,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета Московской области | **Итого** | **35 940,82000** | **62 638,71000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| 039 0409 08102L5550 244 | 522,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0409 081F2S2740 244 | 0,00000 | 10 158,71000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0503 0810160890 811 | 14 214,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0503 0810204400 244 | 0,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0503 08101L5550 244 | 21 204,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0503 0810200000 244 | 0,00000 | 51 480,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | **Итого** | **151 308,13521** | **116 864,81418** | **42 252,52000** | **43 840,52000** | **43 840,52000** |   |
| 039 0409 0810228323 244 | 5 794,89911 | 19 851,38653 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0409 0810228323 831 | 2 102,34726 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0409 08102L5550 244 | 702,43000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0409 081F2S2740 244 | 0,00000 | 6 147,41000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0503 0810128399 244 | 2 192,36800 | 772,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0503 08101L5550 244 | 28 492,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0503 08101S0890 811 | 8 786,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0503 0810228322 244 | 76 281,29078 | 51 474,79758 | 28 412,00000 | 30 000,00000 | 30 000,00000 |   |
| 039 0503 0810228329 244 | 0,00000 | 797,15400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0503 0810228373 244 | 0,00000 | 510,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0503 0810228374 244 | 5 200,00000 | 41,27905 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0503 0810228379 244 | 13 100,00000 | 22 900,09305 | 600,00000 | 600,00000 | 600,00000 |   |
| 039 0503 0810228394 244 | 139,50000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0503 0810228399 244 | 8 516,42006 | 14 169,89397 | 13 240,52000 | 13 240,52000 | 13 240,52000 |   |
| 2. |  Благоустройство территории городского поселения Одинцово | **Всего** | **604 200,85928** | **656 830,81614** | **572 610,39329** | **577 567,39329** | **577 567,39329** |   |
| Средства бюджета Московской области | **Итого** | **2 649,32000** | **12 201,08000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| 039 0503 0820161350 244 | 53,03000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0503 0820204400 244 | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0503 082F2S1360 244 | 0,00000 | 4 672,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0503 082F2S2630 243 | 0,00000 | 7 528,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0503 0820262630 244 | 1 596,29000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| **Итого** | **601 551,53928** | **644 629,73614** | **572 610,39329** | **577 567,39329** | **577 567,39329** |   |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | 039 0113 0820121815 611 | 7 975,84050 | 7 807,76010 | 7 807,76010 | 7 807,76010 | 7 807,76010 |   |
| 039 0113 0820121819 611 | 4 548,80171 | 3 599,36730 | 3 599,36730 | 3 599,36730 | 3 599,36730 |   |
| 039 0113 0820121889 611 | 32,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0409 0820121815 611 | 30 736,93934 | 12 533,15951 | 12 533,15951 | 12 533,15951 | 12 533,15951 |   |
| 039 0409 0820121819 611 | 21 802,76723 | 5 336,81993 | 5 336,81993 | 5 336,81993 | 5 336,81993 |   |
| 039 0409 0820121889 611 | 1 151,95651 | 220,83736 | 220,83736 | 220,83736 | 220,83736 |   |
| 039 0409 0820121894 612 | 4 059,87119 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0409 0820121899 612 | 25 999,81713 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0503 0820121325 611 | 6 880,95421 | 23 183,82567 | 23 183,82567 | 23 183,82567 | 23 183,82567 |   |
| 039 0503 0820121329 611 | 10 542,16763 | 9 729,59309 | 9 729,59309 | 9 729,59309 | 9 729,59309 |   |
| 039 0503 0820121329 612 | 0,00000 | 45 948,81698 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0503 0820121345 611 | 93 359,85356 | 236 108,17000 | 236 108,17078 | 236 108,17078 | 236 108,17078 |   |
| 039 0503 0820121349 611 | 22 897,82244 | 100 606,90637 | 100 606,90637 | 100 606,90637 | 100 606,90637 |   |
| 039 0503 0820121394 612 | 55 731,79580 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0503 0820121395 611 | 138 770,15404 | 45 418,76466 | 45 418,76466 | 45 418,76466 | 45 418,76466 |   |
| 039 0503 0820121399 611 | 52 045,66194 | 19 444,90147 | 19 444,90147 | 19 444,90147 | 19 444,90147 |   |
| 039 0503 0820121399 612 | 6 907,22789 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0503 0820128339 540 | 19 063,42216 | 12 282,90500 | 12 282,90500 | 12 282,90500 | 12 282,90500 |   |
| 039 0503 0820128349 244 | 4 658,91335 | 305,25607 | 0,00000 | 4 957,00000 | 4 957,00000 |   |
| 039 0503 0820128349 831 | 253,86615 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0503 0820128359 244 | 1 411,21303 | 1 900,00000 | 1 900,00000 | 1 900,00000 | 1 900,00000 |   |
| 039 0503 0820128394 244 | 674,71201 | 897,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0503 0820128399 244 | 4 315,60913 | 4 775,92141 | 4 776,97300 | 4 776,97300 | 4 776,97300 |   |
| 039 0503 0820128399 851 | 40,00000 | 108,70000 | 5,20000 | 5,20000 | 5,20000 |   |
| 039 0503 0820128999 540 | 11 722,91300 | 11 492,66100 | 10 717,09500 | 10 717,09500 | 10 717,09500 |   |
| 039 0503 08201S1350 244 | 32,78000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0503 0820228314 244 | 0,00000 | 15 174,27600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0503 0820228316 243 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0503 0820228319 244 | 74 570,90132 | 83 118,58022 | 78 938,11405 | 78 938,11405 | 78 938,11405 |   |
| 039 0503 0820228319 831 | 408,24378 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0503 0820228999 244 | 0,00000 | 79,09400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0503 082F2S2630 243 | 0,00000 | 4 555,82000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0503 08202S2630 244 | 954,93423 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 3. | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского поселения Одинцово | **Всего** | **72 620,54359** | **61 400,46687** | **41 892,40500** | **41 892,40500** | **41 892,40500** |   |
| Средства бюджета Московской области | **Итого** | **20 994,40000** | **4 041,04187** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| 039 0501 0830160950 811 | 19 120,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0501 08301S0950 811 | 0,00000 | 561,07000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0501 08301S0951 811 | 0,00000 | 3 479,97187 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0501 0830160970 244 | 1 874,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0501 08301S0970 811 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | **Итого** | **51 626,14359** | **57 359,42500** | **41 892,40500** | **41 892,40500** | **41 892,40500** |   |
| 039 0501 0830128639 811 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0501 08301S0950 811 | 11 818,74000 | 12 309,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0501 08301S0970 811 | 0,00000 | 3 157,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0501 0830228616 853 | 39 807,40359 | 41 892,40500 | 41 892,40500 | 41 892,40500 | 41 892,40500 |   |
| 039 0501 0830228626 632 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 4. |  Развитие парков культуры и отдыха в городском поселении Одинцово | **Всего** | **141 760,37444** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | **Итого** | **4 214,85100** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| 039 0801 0840360440 611 | 4 214,85100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета Одинцовского муниципального района | **Итого** | **48 200,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| 039 0801 0840311894 612 | 9 248,67175 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0801 0840311899 612 | 38 951,32825 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского поселения Одинцово | **Итого** | **89 345,52344** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| 039 0801 0840321815 611 | 68 958,08108 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0801 0840321819 611 | 12 867,50087 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0801 0840321889 611 | 614,31649 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0801 0840321894 612 | 1 218,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0801 0840321899 612 | 5 032,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 039 0801 08403S0440 611 | 655,42500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| **ИТОГО по муниципальной программе "Формирование современной комфортной городской среды проживанияна территории городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области" на 2018-2022 годы** | **ВСЕГО** | **1 031 336,12252** | **897 734,80719** | **656 755,31829** | **663 300,31829** | **663 300,31829** |  |
| **Средства Федерального бюджета** | **25 505,39000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **63 799,39100** | **78 880,83187** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| **Средства бюджета Одинцовского муниципального района** | **48 200,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| **Средства бюджета городского поселения Одинцово** | **893 831,34152** | **818 853,97532** | **656 755,31829** | **663 300,31829** | **663 300,31829** |  |