Приложение

к постановлению Администрации

городского поселения Одинцово

от 02.03.2015 № 126

Утверждена

Постановлением Главы

городского поселения Одинцово

от 22.08.2014 № 778

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

на 2014-2018 годы

2014 год

Паспорт

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы в городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области» на 2014-2018 годы

(далее – муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы | Развитие дорожно-транспортной системы в городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области |
| --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение транспортной доступности, безопасности дорожного движения, чистоты и порядка на дорогах местного значения городского поселения Одинцово |
| Задачи муниципальной программы | 1) содержание дорожного хозяйства городского поселения Одинцово; 2) развитие сети парковок на территории городского поселения Одинцово; 3) организация безопасности дорожного движения на территории городского поселения Одинцово; 4) организация транспортного обслуживания населения городского поселения Одинцово |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2018 годы. Выделения этапов не предусматривается. |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель руководителя Администрации Рыбакова Надежда Васильевна |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Всего |
|  | Всего | 320253 | 229651,5 | 228176 | 228176 | 228176 | 1234432 |
|  | Средства бюджета Московской области | 8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8001 |
|  | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 312252 | 229651,5 | 228176 | 228176 | 228176 | 1226432 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1) повышение транспортной доступности населенных пунктов городского поселения Одинцово; 2) безопасные условия передвижения жителей и транспорта, чистота и порядок на дорогах местного значения; 3) организованный и быстрый отвод выпавших атмосферных осадков и талых вод; 4) создание новых машиномест на парковках и обеспечение комфорта и быстрой скорости поиска свободных парковочных мест на территории поселения; 5) предотвращение детского травматизма и детской смертности в дорожно-транспортных происшествиях; 6) качественное транспортное обслуживание жителей в границах поселения; 7) обеспечение льготного проезда отдельных категорий жителей поселения |

II. Общая характеристика развития дорожно-транспортной инфраструктуры городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

Городское поселение Одинцово имеет развитую транспортную сеть. Основными магистралями, связывающими городское поселение с городом Москвой и другими населенными пунктами, являются Можайское шоссе и автодорога «Беларусь» (Минское шоссе).

Через поселение проходит Белорусское направление МЖД, от которого на север уходит Усовская ветка. Железная дорога связывает городское поселение с Москвой, а также с населенными пунктами на западе и северо-западе Одинцовского района.

Транспортное обслуживание территории производят следующие организации: «Одинцовское ПАТП» филиал ГУП МО «МОСТРАНСАВТО», ООО «Залесье», ООО «Импульс», ООО «Техно-мир», ООО «Авто-хендлер+», ООО «АУТО», ООО «Автороуд», ООО «Автолюкс-3», ООО «Легион», ИП Шаталов, ИП Новик.

Дорожная инфраструктура представлена разветвленной сетью внутриквартальных дорог с усовершенствованным покрытием. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием на конец 2012 года составила 145,5 км., из которых 80,76% соответствуют нормативным требованиям (среднее по Одинцовскому муниципальному району – 78,52%). Все населенные пункты поселения имеют выход к автомобильным дорогам с твердым покрытием.

Объем платных транспортных услуг населению в 2011 году составил – 1 171 467,00 тыс.руб., в 2012 году – 1 214 811,3 тыс. руб., в 2013 году – 1 236 354,5 тыс. руб., что составляет 78% от объема платных транспортных услуг Одинцовского муниципального района.

III. Прогноз социально-экономического развития городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

В период 2014-2018 годов прогнозируется достижение следующих значений ключевых показателей социально-экономического развития городского поселения Одинцово:

| Наименование показателя | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 сценарий | 2 сценарий | 1 сценарий | 2 сценарий | 1 сценарий | 2 сценарий | 1 сценарий | 2 сценарий | 1 сценарий | 2 сценарий |
| Численность постоянного населения (на конец года) | 144 109 | 144 223 | 152 285 | 152 391 | 155 313 | 155 493 | 158 419 | 158 691 | 161 587 | 161 677 |
| Объем платных транспортных услуг населению (млн.руб.) | 1 362,19 | 1 364,90 | 1 207,5 | 1 208,8 | 1 208,8 | 1 211,9 | 1 209,0 | 1 212,3 | 1209,2 | 1212,7 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием (км) | 121,1 | 121,1 | 121,1 | 121,1 | 121,1 | 121,1 | 121,1 | 121,1 | 121,1 | 121,1 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) | 32,78 | 32,78 | 32,78 | 32,78 | 32,78 | 32,78 | 32,78 | 32,78 | 32,78 | 32,78 |
| Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен текущий ремонт (км) | 7,20 | 8,10 | 8,20 | 8,30 | 8,50 | 8,80 | 9,00 | 9,30 | 9,00 | 9,30 |

IV. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является обеспечение безопасности дорожного движения, чистоты и порядка на дорогах местного значения городского поселения Одинцово. Настоящая цель достигается посредством решения комплекса следующих задач:

-	содержания дорожного хозяйства городского поселения Одинцово;

-	развития сети парковок на территории городского поселения Одинцово;

-	организации безопасности дорожного движения на территории городского поселения Одинцово;

-	организации транспортного обслуживания населения городского поселения Одинцово.

V. Перечень и краткое описание мероприятий муниципальной программы

Решение задач муниципальной программы обеспечивается реализацией следующих мероприятий:

- Содержание дорожного хозяйства городского поселения Одинцово.

Данное направление включает в себя следующие мероприятия:

1.1.	Проектирование и строительство дорог местного значения городского поселения Одинцово.

1.2.	Развитие системы ливневой канализации городского поселения Одинцово. В рамках мероприятия осуществляется:

-	разработка грунта;

-	устройство дождеприемных колодцев;

-	укладка трубопроводов;

-	устройство песчаных слоев и прочее.

1.3.	Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного значения.

1.4.	Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения.

В рамках мероприятий 1.1., 1.3 и 1.4. осуществляется:

-	устройство асфальтобетонного покрытия и ямочный ремонт внутриквартальных дорог и проездов, дорог общего пользования местного значения;

-	ремонт сопряжений с деформационными швами мостовых сооружений, люками колодцев и ливнесточными решетками;

-	ремонт бортовых (бордюрных) камней;

-	подсыпка и укрепление обочин;

-	ограждение аварийных провалов;

-	механизированная и ручная чистка покрытия внутриквартальных дорог, тротуаров и пешеходных зон, дорог общего пользования;

-	сгребание и подметание снега с проезжей части внутриквартальных дорог, тротуаров и пешеходных зон, дорог общего пользования;

-	россыпь противогололедных материалов;

-	удаление снежных накатов, наледи и пр.

1.5.	Организация приемки и складирования снега с городских улиц, что обеспечит утилизацию собранных осадков в зимний период.

1.6.	Ремонт и содержание объектов ливневой канализации городского поседения Одинцово.

2.	Развитие сети парковок на территории городского поселения Одинцово.

2.1.	Проектирование и строительство парковок на территории городского поселения Одинцово, что обеспечит население городского поселения Одинцово доступными парковочными местами.

2.2.	Внедрение автоматизированной системы управления парковками на территории городского поселения Одинцово, которая позволит обеспечить автоматический учет и мониторинг свободных/занятых парковочных мест на территории городского поселения Одинцово и соответствующее информирование жителей посредством мобильных устройств.

3.	Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Одинцово.

Направление предполагает реализацию следующих мероприятий:

3.1.	Приобретение, ремонт и содержание ИДН, дорожных знаков, нанесение дорожной разметки на территории городского поселения Одинцово, что способствует соблюдению правил безопасности дорожного движения водителями транспортных средств и пешеходами. В рамках мероприятия необходимые работы проводятся во всех населенных пунктах поселения.

3.2.	Разработка схем дорожного движения в населенных пунктах городского поселения Одинцово, что обеспечит реализацию органами местного самоуправления Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ и повышение пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов. Мероприятие включает в себя проведение следующих работ: В рамках мероприятия разрабатываются и согласовываются в установленном порядке предложения по оптимизации организации движения транспорта на улично-дорожной сети поселения, установлению скоростных режимов, определению рациональной схемы маршрутов движения грузового и транзитного транспорта, пассажирского транспорта с размещением остановок общественного транспорта; по введению одностороннего движения или ограничений движения в соответствии с категорией дороги, ее конструктивными элементами; определению возможности парковки транспортных средств; предложения по внедрению технических средств организации дорожного движения, введению светофорного регулирования на нерегулируемых перекрестках (примыканиях) улиц и дорог, пешеходных переходах, внедрению и развитию автоматизированной системы управления дорожным движением.

3.3.	Проведение регулярных комиссионных проверок состояния автомобильных дорог, улично-дорожной сети, что обеспечит своевременное выявление и устранение потенциально опасных факторов, влияющих на безопасность дорожного движения на территории городского поселения Одинцово. Комиссионные проверки проводятся межведомственной рабочей группой в соответствии с планом работ, утверждаемым Главой городского поселения Одинцово.

3.4.	Вывоз и утилизация гаражей и бесхозного автомобильного транспорта, что обеспечит безопасность транспортных средств и пешеходов.

3.5.	Организация системы непрерывного обучения детей правилам дорожного движения, что обеспечит снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. В рамках мероприятия реализуются образовательные курсы и отдельные лекции (семинары) для детей дошкольного и школьного возраста, издаются памятки для родителей, проводятся игры и конкурсы в соответствии с утверждаемым ежегодно планом работы.

4.	Организация транспортного обслуживания населения городского поселения Одинцово.

4.1.	Организация регулярных пассажирских перевозок по социально значимым муниципальным маршрутам.

4.2.	Организация пассажирских перевозок отдельных категорий граждан, по которым предоставляются меры социальной поддержки.

4.3.	Организация транспортного обслуживания городских мероприятий, что обеспечит безопасное и комфортное передвижение их участников.

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации, источников и объемов их финансирования, а также стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятий, представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

VI. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит безопасность дорожного движения на территории городского поселения Одинцово, в том числе:

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет городского поселения Одинцово | Другие источники |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Содержание дорожного хозяйства городского поселения Одинцово | 937 087 | 8 001 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество вновь построенных объектов системы ливневой канализации | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность отремонтированных внутриквартальных дорог местного значения | километров | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,1 |  |  |
|  |  |  |  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения | километров | 5,1 | 5,6 | 6,1 | 6,7 |  |  |
|  |  |  |  | Обеспечена чистота и порядок на внутриквартальных дорогах и дорогах общего пользования местного значения | да/нет | да | да | да | да |  |  |
|  |  |  |  | Количество дорожно-транспортных происшествий на внутриквартальных дорогах и дорогах общего пользования местного значения | единиц | 76 | 69 | 62 | 55 |  |  |
|  |  |  |  | На внутриквартальных дорогах и дорогах общего пользования местного значения созданы условия для передвижения лиц с ограниченными физическими возможностями | да/нет | да | да | да | да |  |  |
|  |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Развитие сети парковок на территории городского поселения Одинцово | 0 | 0 | Количество вновь созданных машиномест на территории поселения | единиц | 54 | 60 | 65 | 70 |  |  |
|  |  |  |  | Внедрена автоматизированная информационная система управления парковками на территории поселения | да/нет | нет | нет | нет | да |  |  |
| 3. | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Одинцово | 110 046 | 0 | Наличие искусственных дорожных неровностей рядом со всеми социальными учреждениями на территории поселения | да/нет | да | да | да | да |  |  |
|  |  |  |  | Количество исправно работающих светофоров на территории поселения | единиц | 15 | 16 | 17 | 17 |  |  |
|  |  |  |  | Организация работы по утилизации бесхозного транспорта | да/нет | да | да | да | да |  |  |
|  |  |  |  | Наличие схем дорожного движения в населенных пунктах городского поселения Одинцово | да/нет | да | да | да | да |  |  |
|  |  |  |  | Количество детей - участников системы непрерывного обучения правилам дорожного движения | человек | 8800 | 9000 | 9200 | 9400 |  |  |
|  |  |  |  | Снижение смертности от ДТП | число умерших на 100 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Организация транспортного обслуживания населения городского поселения Одинцово | 179 298 | 0 | Количество социально значимых муниципальных маршрутов | единиц | 5 | 8 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | Количество жителей, имеющих льготный проезд на городском пассажирском транспорте | человек | 31869 | 31900 | 32000 | 32100 |  |  |
|  |  |  |  | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского поселения, в общей численности населения городского поселения | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прирост сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью дорог Московской области | % |  |  |  |  |  |  |

VII. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Одинцово.

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2014-2018 годах составит:

2014 год – 320 253 тыс. руб., в том числе:

средства бюджета Московской области – 8 001  тыс. руб.;

средства бюджета городского поселения Одинцово – 312 252 тыс. руб.;

2015 год – 229 651,5 тыс. руб., в том числе:

средства бюджета Московской области – 0 тыс. руб.;

средства бюджета городского поселения Одинцово – 229 651,5 тыс. руб.;

2016 год – 228 176 тыс. руб., в том числе:

средства бюджета Московской области – 0 тыс. руб.;

средства бюджета городского поселения Одинцово – 228 176 тыс. руб.

2017 год – 228 176 тыс. руб., в том числе:

средства бюджета Московской области – 0 тыс. руб.;

средства бюджета городского поселения Одинцово – 228 176 тыс. руб.

2018 год – 228 176 тыс. руб., в том числе:

средства бюджета Московской области – 0 тыс. руб.;

средства бюджета городского поселения Одинцово – 228 176 тыс. руб.

VIII.	Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

отчетность о реализации мероприятий

муниципальной программы

Результативность муниципальной программы определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа ее реализации.

Индекс результативности муниципальной программы определяется по формуле:

Iр = ∑ (Mп × S), где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей;

Mп - весовое значение показателя (вес показателя). Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mп = 1 / N, где

N - общее число показателей.

В случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений, соотношение рассчитывается по формуле:

S = Rф / Rп, где

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя.

В случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений, соотношение рассчитывается по формуле:

S = Rп / Rф, где

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

В случае использования качественных показателей, S=1 при достижении запланированного значения, S=0 в обратном случае.

Под эффективностью муниципальной программы понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам.

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности определяется по формуле:

Iэ = (Vф x Iр) / Vп, где

Iэ - индекс эффективности;

Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Высокий уровень эффективности: 0,9 <= Iэ <= 1,1

Запланированный уровень эффективности: 0,8 <= Iэ < 0,9.

Низкий уровень эффективности: Iэ < 0,8.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие

дорожно-транспортной системы в

городском поселении Одинцово Одинцовского

муниципального района Московской области»

на 2014-2018 годы

Перечень мероприятий

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы в городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области» на 2014-2018 годы

| № п/п | Мероприятия по реализации муниципальной программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в 2013 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 014 | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 018 |  |  |
| 1. | Содержание дорожного хозяйства городского поселения Одинцово |  | Итого |  | 285 162 | 945 088 | 255 149 | 189 839,05 | 166 700 | 166 700 | 166 700 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 12 910 | 8 001 | 8 001 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Одинцово |  | 272 252 | 937 087 | 247 148 | 189 839,05 | 166 700 | 166 700 | 166 700 |  |  |
| 1.1. | Проектирование и строительство дорог местного значения городского поселения Одинцово | Размещение муниципального заказа на выполнение работ (декабрь) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2018 | 4 900 | 1 525 | 1 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства | Повышение транспортной доступности населенных пунктов; снижение количества дорожно-транспортных происшествий; удовлетворенность населения качеством дорожно-транспортной инфраструктуры |
| 1.2. | Развитие системы ливневой канализации городского поселения Одинцово | Размещение муниципального заказа на выполнение работ (декабрь) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2018 | 19 100 | Объем финансирования не определен | Отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства | Организованный и быстрый отвод выпавших атмосферных осадков и талых вод |
| 1.3. | Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного значения | Размещение муниципального заказа на выполнение работ (декабрь) | Средства бюджета Московской области | 2014-2018 | 8 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства | Безопасные условия передвижения жителей и транспорта; чистота и порядок на внутриквартальных дорогах местного значения |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2018 | 48 994 | 144 746 | 47 515 | 31 231,35 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |  |  |
| 1.4. | Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения | Размещение муниципального заказа на выполнение работ (декабрь) | Средства бюджета Московской области | 2014-2018 | 4 677 | 8 000,5 | 8 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства | Безопасные условия передвижения транспорта; чистота и порядок на дорогах общего пользования местного значения |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2018 | 193 303 | 719 397 | 188 889 | 143 057,7 | 129 150 | 129 150 | 129 150 |  |  |
| 1.5. | Организация приема и складирования снега с городских улиц | Размещение муниципального заказа на оказание услуг (март) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2018 | 0 | 14 200 | 0 | 3 550 | 3 550 | 3 550 | 3 550 | Отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства |  |
| 1.6. | Ремонт и содержание объектов ливневой канализации городского поседения Одинцово | Размещение муниципального заказа на выполнение работ (декабрь), соглашение на предоставление субсидии | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2018 | 5 955 | 57 219 | 9 219 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | Отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства | Бесперебойная работа городской системы ливневой канализации |
| 2. | Развитие сети парковок на территории городского поселения Одинцово |  | Итого |  | 0 | Объем финансирования не определен |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Одинцово |  | 0 |  |  |  |
| 2.1. | Проектирование и строительство парковок на территории городского поселения Одинцово | Размещение муниципального заказа на выполнение работ (апрель); заключение инвестиционного контракта | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2018 | 0 | Объем финансирования не определен | Отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства | Создание новых машиномест для жителей поселения; повышение транспортной доступности населенных пунктов поселения |
| 2.2. | Внедрение автоматизированной системы управления парковками на территории городского поселения Одинцово | Размещение муниципального заказа на выполнение работ (апрель) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2018 | 0 | Объем финансирования не определен | Отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства | Комфорт и быстрая скорость поиска парковочных мест на территории поселения |
| 3. | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Одинцово |  | Итого |  | 21 102 | 110 046 | 23 154 | 21 873 | 21 673 | 21 673 | 21 673 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Одинцово |  | 21 102 | 110 046 | 23 154 | 21 873 | 21 673 | 21 673 | 21 673 |  |  |
| 3.1. | Приобретение, ремонт и содержание светофоров, ИДН, дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, устройство переходов и тротуаров на территории городского поселения Одинцово | Размещение муниципального заказа на оказание услуг (март) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2018 | 18 332 | 78 571 | 18 487 | 15 171 | 14 971 | 14 971 | 14 971 | Отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства | Безопасные условия передвижения пешеходов и транспортных средств на территории поселения |
| 3.2. | Разработка схем дорожного движения в населенных пунктах городского поселения Одинцово | Утверждение совместного плана работы Администрации городского поселения Одинцово и ОГИБДД МУ МВД "Одинцовское" | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2018 | 0 | 14 300 | 0 | 3 575 | 3 575 | 3 575 | 3 575 | Отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства |  |
| 3.3. | Проведение регулярных комиссионных проверок состояния автомобильных дорог, улично-дорожной сети, на их соответствие требованиям безопасности дорожного движения |  | Финансирование не требуется | 2014-2018 | 0 | Не требует финансирования | Отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства |  |
| 3.4. | Вывоз и утилизация гаражей и бесхозного автомобильного транспорта | Размещение муниципального заказа на оказание услуг (март) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2018 | 2 770 | 17 175 | 4 667 | 3 127 | 3 127 | 3 127 | 3 127 | Отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства |  |
| 3.5. | Организация системы непрерывного обучения детей правилам дорожного движения | Утверждение плана обучения (февраль) | Финансирование не требуется | 2014-2018 | 0 | Не требует финансирования | Отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства | Снижение количества ДТП с участием детей |
| 4. | Организация транспортного обслуживания населения городского поселения Одинцово |  | Итого |  | 37 535 | 179 298 | 41 950 | 17 939,4 | 39 803 | 39 803 | 39 803 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Одинцово |  | 37 535 | 179 298 | 41 950 | 17 939,4 | 39 803 | 39 803 | 39 803 |  |  |
| 4.1. | Организация регулярных пассажирских перевозок по социально значимым муниципальным маршрутам | Проведение конкурса среди пассажирских автотранспорт-ных предприятий (апрель) | Финансирование не требуется | 2014-2018 | 0 | Не требует финансирования | Отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства | Качественное транспортное обслуживание жителей в границах поселения |
| 4.2. | Организация пассажирских перевозок отдельных категорий граждан, по которым предоставляются меры социальной поддержки | Заключение договоров на предоставление субсидий пассажирским автотранспорт-ным предприятиям | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2018 | 36 535 | 170 398 | 41 050 | 15 939,4 | 37 803 | 37 803 | 37 803 | Отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства | Обеспечение льготного проезда отдельных категорий жителей поселения |
| 4.3. | Организация транспортного обслуживания городских мероприятий | Размещение муниципального заказа на оказание услуг (март) | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 2014-2018 | 1 000 | 8 900 | 900 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | Отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства | Безопасность и комфорт передвижения участников городских мероприятий |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 343 799 | 1 234 432 | 320 252,9 | 229 651,5 | 228 176 | 228 176 | 228 176 |  |  |
|  | бюджет Московской области | 12 910 | 8 001 | 8 000,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет городского поселения Одинцово | 330 889 | 1 226 432 | 312 252,4 | 229 651,5 | 228 176 | 228 176 | 228 176 |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие

дорожно-транспортной системы в

городском поселении Одинцово Одинцовского

муниципального района Московской области»

на 2014-2018 годы

Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной системы в городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области" на 2014-2018 годы

| Задача № | Наименование мероприятия муниципальной программы | Источник финансирования | КБК | Общий объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 014 | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 018 |  |
| 1. | Содержание дорожного хозяйства | ВСЕГО | 8 000,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 039 0409 0416024 244 225 | 3 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 039 0409 0416420 244 310 | 4 888,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Одинцово | всего | 247 148,4 | 189 839,05 | 166 700 | 166 700 | 166 700 |  |
|  |  |  | 039 0409 0418911 244 225 | 191 258,4 | 145 315,5 | 141 150 | 141 150 | 141 150 |  |
|  |  |  | 039 0409 0418911 244 226 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 039 0409 0418911 244 310 | 6 700 | 9 742,2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 039 0409 0418911 414 226 | 1 525 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 039 0409 0418921 244 225 | 25 476 | 5 682,35 | 500 | 500 | 500 |  |
|  |  |  | 039 0503 0418841 244 225 | 22 039 | 25 549 | 21 500 | 21 500 | 21 500 |  |
|  |  |  | 039 0503 0418851 244 225 | 0 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 |  |
|  |  |  | 039 0503 0418851 244 226 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |  |
| 2. | Развитие сети парковок на территории городского поселения Одинцово | Средства бюджета городского поселения Одинцово |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Одинцово | Средства бюджета городского поселения Одинцово | ВСЕГО | 23 154 | 21 873 | 21 673 | 21 673 | 21 673 |  |
|  |  |  | 039 0409 0438911 244 225 | 18 487 | 15 171 | 14 971 | 14 971 | 14 971 |  |
|  |  |  | 039 0409 0438911 244 226 | 0 | 3 575 | 3 575 | 3 575 | 3 575 |  |
|  |  |  | 039 0503 0438851 244 226 | 1 037 | 3 127 | 3 127 | 3 127 | 3 127 |  |
|  |  |  | 039 0503 0438851 244 310 | 3 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Организация транспортного обслуживания населения городского поселения Одинцово | Средства бюджета городского поселения Одинцово | ВСЕГО | 41 950 | 17 939,4 | 39 803 | 39 803 | 39 803 |  |
|  |  |  | 039 0408 0448851 244 222 | 41 950 | 17 939,4 | 39 803 | 39 803 | 39 803 |  |
| ИТОГО по муниципальной программе "Развитие дорожно-транспортной системы в городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области" на 2014-2018 годы | ВСЕГО | 320 253 | 229 651,5 | 228 176 | 228 176 | 228 176 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 8 001 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 312 252 | 229 651,5 | 228 176 | 228 176 | 228 176 |  |